Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Sección 1. Información General

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Curso | Taller de Proyectos 1 | Unidad Académica | Sistemas EPE |
| Sprint | 1 | Semana | 3 |
| Fecha | 06/07/2020 – 10/07/2020 | Lugar | Virtual |
| Hora Inicio | 17:30 | Hora Fin | 17:45 |

Sección 2. Participantes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | **Rol** | **Día 6** | **Día 7** | **Día 8** | **Día 9** | **Día 10** |
| **06/07** | **07/07** | **08/07** | **09/07** | **10/07** |
| Diego Torre | Scrum Master | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Edwin Salas | Product Owner | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Daniel Chang | Desarrollo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diego Natividad | Desarrollo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manuel Vilchez | Desarrollo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

Sección 3. Sprint Burndown

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **HISTORIA USUARIO** | **RESPONSABLE** | **ESTADO** | **PUNTOS** | **DIA 1** | **DIA 2** | **DIA 3** | **DIA 4** | **DIA 5** |
| **1** | **HU007** | Equipo Desarrollo | Terminado | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **HU008** | Equipo Desarrollo | Terminado | **8** | **1** | **7** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **HU009** | Equipo Desarrollo | Terminado | **3** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** |
| **4** | **HU010** | Equipo Desarrollo | Terminado | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** |
| **5** | **HU011** | Equipo Desarrollo | Terminado | **5** | **1** | **1** | **1** | **0** | **2** |
| **6** | **HU012** | Equipo Desarrollo | Terminado | **3** | **0** | **0** | **0** | 2 | 1 |
| **7** | **HU013** | Equipo Desarrollo | Terminado | **3** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| **TOTAL** | | | | **26** | **5** | **9** | **4** | **4** | **4** |

Sección 4. Evidencias

* Documentar con fotos o videos las ceremonias y artefactos correspondientes a cada día del sprint mostrando fecha y hora.
* Indicar el nombre de la ceremonia por cada día.

Evidencia en Repositorio: <https://github.com/DiegoTorrePerez/TP1Cutapp>